## Slide 1: 如何在实际项目中运用四阶十二步指导开发工作
中电金信研究院-数字构建平台实验室

## Slide 2: 实践方法论-四阶十二步

## Slide 3: AI 在实际应用中，需要面临主要的问题
主要是存在如下四个常见问题:
AI 的自由发挥
反复沟通与目标对齐
长对话约束遗忘
无法对接工具链
业务方说"我要一个余额查询功能"，没有经过产品化转换，AI自己去假设 -- 查哪个账户?要不要权限校验?异常怎么处理?
一把梭写完几百行代码后发现方向错了--多轮修正的耗时远超直接手写。在长对话中让 AI改 bug，改了这个冒出那个。AI不知道改了 A对 B有什么影响。
AI前面说的业务规则、异常处理，AI写到后面就忘了。"完成"的定义在几轮交互后变得模糊。
AI交付的代码本地能跑，但代码不进入团队仓库就无法被审查、追踪、集成到 CI/CD 流水线。最后还是要人手动操作。

## Slide 4: 端到端交付 四阶十二步：为 1→n 规模化迭代而设计的工程实践
1→n 场景的困境：产品已有基础，需要持续扩展功能、多团队协作、质量基线不能倒退。AI 自由发挥会破坏已有架构，纯手工流程又拖慢速度。在效率和流程之间找到平衡——步骤虽多，但每一步都有明确的输入输出和质量门禁，稳定、有效、可控。
准备
设计
开发
验证提测
流程初始化
业务需求确认
生成PRD
用户故事
技术设计
验证计划
任务拆分
执行开发
集成测试
任务拆分
执行开发
集成测试
稳
效
控
稳定 — 先规划再动手，需求必须结构化，层层转化不失真
有效 — 每步有明确输入/输出/完成标准，AI 有序执行，可追溯
可控 — TDD 强制先行，单测→集成→E2E→部署逐级质量门禁

## Slide 5: 01准备阶段-让AI进度可控工程现场
准备阶段不是“安装插件”，而是建立 AI 可工作的上下文、规则、证据记录和最低工程护栏。没有 Harness、Wiki、测试框架与需求边界，AI 生成越快，返工越多。
01 端到端流程初始化
任务内容
绑定前端工程，配置 Harness + Wiki：流程指引、模板、脚本。导入 TDD、OpenSpec、前端流程 Skills。搭建单元测试和 Playwright 环境。
绑定后端工程，配置 Harness + Wiki：导入 TDD、OpenSpec、后端流程 Skills。搭建后端单元测试框架。
交付物
delivery-state.md。前端 Harness。前端 Wiki。测试框架。Playwright 环境。业务需求输入文件。backend-harness。backend-wiki。
门禁
状态表必须包含每步状态、输入、输出、阻塞项；没有测试环境，不进入需求实现。
检查要点
确认知识库内容正确、脚本可执行、仓库权限完整、AI 工作规则和证据写回位置清晰。
02 业务需求确认
任务内容
业务需求确认：生成需求登记，明确范围、约束和验收场景。需求确认和软需生成。
交付物
requirements-register.md、需求范围清单、业务规则、验收场景清单、边界与约束记录。
门禁
需求边界不清、业务规则未确认、验收场景不可追溯，不进入 PRD/软需生成。
检查要点
确认需求理解无偏差、边界清晰、前后端共享同一套验收语言。
03 软件需求文档生成
任务内容
软需生成：把业务语言转成产品和技术可理解的定义。
交付物
software-requirements.md / prd.md、功能清单、非功能约束、验收口径、协作前提。
门禁
规格未经确认不得进入用户故事；不能依赖对话记忆继续推进，必须文件化。
检查要点
审核范围、优先级、验收语言、风险接受边界和是否适合进入 AI-Native 流程。
阶段目标 ——让前端、后端、测试、AI 使用同一份业务输入和流程状态，明确“当前做什么、输入是什么、输出写到哪里、阻塞项是什么”。

## Slide 6: 02 设计阶段-先定义如何证明完成
设计阶段的核心是把“AI 觉得做完了”改成“验收条件证明做完了”。设计和验证计划必须先于编码，架构边界和测试边界必须被人审核。
04 生成用户故事
任务内容
用 Given/When/Then 拆解主流程、异常场景、空态和边界态；建立 UI/UX/UE 设计稿与用户故事覆盖关系。
交付物
user-stories.md、验收场景矩阵、UI/UX/UE 设计稿、异常/边界场景。
门禁
故事粒度过大、缺异常/边界场景、无法测试或设计稿覆盖不足，不进入技术设计。
检查要点
审核故事粒度、验收标准、业务规则映射，以及设计稿是否覆盖主流程、异常态、空态和边界态。
05 生成技术设计文档
任务内容
前端定义组件树、状态管理、路由、数据流和 API 对接；后端定义模块职责、REST/RPC 契约、ER/索引、事务边界和服务拓扑。
交付物
frontend-design.md、backend-design.md、接口契约、数据模型设计、design.md。
门禁
组件边界、状态策略、模块边界、接口契约、数据模型或真实服务验证要求任一不清，不拆任务。
检查要点
检查边界、安全、性能、可维护性、服务依赖和前后端契约一致性。
06 生成验证计划文档
任务内容
规划组件单测、视觉回归、响应式断点、交互用例、性能基准、契约测试、覆盖数据持久化、事务一致性、异常处理、并发和降级验证。
交付物
verification-plan.md、组件测试矩阵、视觉回归场景、响应式断点矩阵、契约测试矩阵。
门禁
验证计划不覆盖关键风险、真实验证范围不清或禁用 Mock 节点不清，不进入 TDD。
检查要点
确认验证边界、禁用 Mock 范围、性能基准和连续失败后的归因规则。
阶段目标 ——让产品、前端、后端、测试和 AI 对“做什么、怎么做、怎么验”形成一致语义，并把风险验证前置到任务拆分之前。

## Slide 7: 03 开发阶段-用最小验证Task驱动实现
开发阶段允许 AI 高频执行，但不允许脱离测试与证据。前端验证组件、状态、路由与 API 数据流；后端验证服务逻辑、持久化、事务、异常处理与安全规则。
07 拆分开发任务
任务内容
将用户故事、技术设计和验证计划拆成 plan，每个 plan 有边界、依赖、验收标准。再由 TDD 智能体拆成 TASK；每个 TASK 定义边界、依赖、失败测试和验收标准。
交付物
tech-plans/PLAN-xxx.md、tasks/index.md、tasks/TASK-xxx.md。
门禁
任务不能独立验证、依赖不清、验收标准缺失或前后端契约版本不明确，不进入实现。
检查要点
检查任务大小、执行顺序、并行边界、风险优先级和契约版本。
08 执行开发任务
任务内容
红灯先行写失败测试，AI 生成最小实现并反复运行。前端实现组件/状态/路由，后端实现服务/持久化/错误处理。
交付物
实现代码、红灯记录、绿灯输出、TASK 证据回写、代码审查记录。
门禁
同一 Task 连续 5 次红灯失败时，人必须介入判断测试错误、设计错误还是实现策略错误。
检查要点
审查组件复用、状态管理、可访问性、性能、架构一致性、安全规范和实现是否超出设计边界。
09 集成测试
任务内容
启动真实前端服务。验证组件间交互、状态流转、路由跳转和 API 数据流。启动真实后端服务 + 数据库，禁用 Mock 做集成测试。
交付物
verification-result.md、集成测试报告、测试报告。
门禁
单测通过但组件间状态流转失败，说明不能进入部署；要回到集成测试自闭环。只用 Mock 或只跑单测证明完成，是后端 AI-Native 最常见的假完成。
检查要点
确认真实服务范围、数据库状态、事务边界和阻塞项归因。
阶段目标 ——把大任务拆成可独立验证的小任务，让 AI 在每个任务内完成测试、实现、修复、重跑和证据沉淀。

## Slide 8: 04 验证交付阶段-从代码产出到工程资产
验证交付阶段的目标不是展示页面，而是证明完整链路可运行、可追溯、可回滚：用户操作 → 前端交互 → 后端服务 → 数据落库 → 环境部署。
10 E2E测试
任务内容
从用户操作出发覆盖主流程、异常态、权限、数据写入和读取；前端真实调用后端，后端真实落库，Mock 全链路退出。
交付物
E2E report、测试报告
门禁
发布前必须 E2E 禁用 Mock，全链路真实验证。禁用 Mock，环境可访问，链路可追溯。
检查要点
确认验收路径、异常场景、权限、数据正确性和可接受风险。
11 Git提交推送
任务内容
提交前回顾需求、设计、任务、测试状态；生成关联 TASK、测试摘要和变更说明的 commit / MR。
交付物
Git commit、MR/PR、测试报告。
门禁
提交前确认需求、设计、开发、测试全部通过。Commit Message 关联任务和测试摘要。
检查要点
Reviewer 检查代码质量、证据完整性、风险说明、回滚可行性和是否符合团队规范。
12 测试环境部署
任务内容
触发 CI/CD 到测试环境，记录构建、部署、配置、数据库迁移、访问地址和验证结果，形成最终交付证据链。
交付物
deploy-log.md。部署记录。环境可访问，链路可追溯。
门禁
测试环境部署必须有流水线触发记录。禁用 Mock，环境可访问，链路可追溯。
检查要点
确认部署记录、权限、风险、监控和回滚方案。
阶段目标 ——把“AI 生成了代码”转成“团队工程资产已入库、测试环境可访问、业务和测试人员已确认”的交付证据链。

## Slide 9
GienCoder 4p12s: 端到端 AI 需求交付流程
一、GienCoder 4p12s 链路：从原始需求到验证交付的端到端标准流程（4 阶段 · 12 步 · 12 个 Skills，形成闭环）
⚑ 阶段 1：准备
把原始需求转成可推进的交付入口
01
流程初始化
4p12s-delivery-orchestrator
用户输入业务需求，生成交付状态跟踪表，启动整个流程。
02
业务需求分析
4p12s-requirements
读取业务方原始需求文档，提炼生成原始需求登记表。
03
生成产品需求文档
4p12s-prd
基于原始需求登记表，生成结构化 PRD 产品需求文档。
✎ 阶段 2：设计
把业务语言转成产品、验收与技术约束
04
生成用户故事
4p12s-user-stories
基于原始需求和 PRD，拆分为用户故事文档。
05
生成技术设计文档
4p12s-technical-design
基于需求和全局产物，设计技术架构、接口和数据模型。
06
生成验证计划
4p12s-verification-plan
基于所有需求和设计产物，制定集成测试和 E2E 测试策略。
</> 阶段 3：开发
把设计拆成任务，并按验证标准执行
07
拆分开发任务
4p12s-implementation-tasks
基于技术设计和验证计划，拆分为能依赖关联的开发任务。
08
执行开发任务
4p12s-implementation-execution
按依赖顺序逐个执行任务，编写代码和测试。
09
集成测试
4p12s-integration-test
按验证计划执行集成测试，验证模块间接口是否正确。
✓ 阶段 4：验证交付
从真实验证到提交部署形成闭环
10
E2E 测试
4p12s-e2e-test
按验证计划执行端到端测试，验证完整业务流程。
11
Git 提交推送
4p12s-git-push
测试通过后，将代码 commit 并 push 到远程仓库。
12
测试环境部署
4p12s-deployment-execution
触发 CI/CD 流水线，部署到测试环境。
☑
需求可转化
把业务方原始需求转成结构化 PRD、用户故事和交付入口，避免需求停留在口头描述或零散文档中。
▰
设计可约束
</>
任务可执行
∞
质量可验证
GienCoder 4p12s: 让 AI 编码真正进入企业级需求交付流程
Skill
Skill
Skill
Skill
Skill
Skill
Skill
Skill
Skill
Skill
Skill
Skill
二、GienCoder 4p12s 的核心价值
在开发前明确技术架构、接口、数据模型和验证计划，让产品目标、技术实现和测试标准提前对齐。
将技术设计拆解为具备依赖关系的开发任务，使开发过程可以按顺序推进、按节点检查。
通过集成测试和 E2E 测试，把“是否完成”转化为“是否通过验证”，减少主观判断。
三、场景使用指导：如何选择合适的 GienCoder 4p12s链路组合
1
场景一：完整需求端到端交付
适用：业务方已经提供需求文档，希望从需求理解一路推进到测试环境。
这是 4p12s 的主链路，覆盖准备、设计、开发、验证交付的四个阶段，适合复杂业务需求从 0 到交付闭环的完整执行。
准备
设计
开发
验证交付
2
场景二：需求文档转研发可执行材料
适用：需求还停留在业务描述、Word 文档或口头说明阶段。
把业务输入转成研发可评审、可拆解、可验证的标准产物。
delivery-orchestrator
requirements
prd
user-stories
technical-design
verification-plan
3
场景三：复杂需求拆解与受控开发
适用：需求涉及多个模块、多个接口、多个服务，AI 容易在交付途中遗失约束。
让 AI 在明确边界、依赖关系和测试标准下推进开发。
technical-design
verification-plan
implementation-tasks
implementation-execution
4
场景四：真实环境验证与质量门禁
适用：功能看似完成，但需要确认模块间调用、前后端链路和真实业务流程能跑通。
检查真实服务、真实接口、真实数据链路是否符合交付标准。
verification-plan
integration-test
e2e-test
5
场景五：从代码完成到团队交付
适用：代码已通过验证，需要进入团队协作、代码基线管理和测试环境验收。
把已完成代码沉淀为可追踪基线，并交付到测试环境。
integration-test
e2e-test
git-push
deployment-execution

## Slide 10: 谢谢